# Retrospective Week 2

Door: Ben Groeneveld

## Tips en tops

###### Osman Altun

|  |  |
| --- | --- |
| * Levert resultaten op zodra hierom gevraagd wordt | * Communicatief minder vaardig |

###### Remco La Brijn

|  |  |
| --- | --- |
| * Toont initiatief in het in gang zetten van zaken en taken |  |

## De vragen

###### Wat was de velocity van de afgelopen sprint?

In de afgelopen print hebben wij 19 punten afgekregen van het totaal van 241 (must have, could have, etc).

###### Wat ging deze sprint goed?

Binnen de afgelopen sprint was het keypad relatief snel af. De server is redelijk ontwikkeld en de website is goed opgesteld. Het ontwerp is af en progressie is goed zichtbaar binnen het gehele project.

###### Wat kan de volgende sprint beter?

Voor de volgende sprint zorgen wij ervoor dat de gehele sprint zal worden nageleefd.

## Puntenverdeling

###### Ben Groeneveld

2 punten – Hij steekt veel tijd in het project. De tijdverdeling van zijn besteedde tijd kan echter beter.

###### Osman Altun

1 punt – Hij levert prima werk wanneer hier om gevraagd is. Communicatie kan echter beter.

###### Remco La Brijn

2 punten – Hij toont inzet en initiatief.

# Retrospective Week 2

Door: Remco La Brijn

## Tips en tops

###### Ben Groeneveld

|  |  |
| --- | --- |
| * Steekt veel tijd in de website. | * Beetje perfectionistisch |

###### Osman Altun

|  |  |
| --- | --- |
| * Doet wat hem gevraagd wordt | * Te stil |

###### Remco La Brijn

|  |  |
| --- | --- |
| * Neemt initiatief in documentatie | * Stelt een beetje uit |

## De vragen

###### Wat was de velocity van de afgelopen sprint?

In de afgelopen print hebben wij 19 punten afgekregen van het totaal van 241 (must have, could have, etc).

###### Wat ging deze sprint goed?

Binnen de afgelopen sprint was het Keypad relatief snel af. De server is redelijk ontwikkeld en de website is goed opgesteld. Het ontwerp is af en progressie is goed zichtbaar binnen het gehele project.

###### Wat kan de volgende sprint beter?

Voor de volgende sprint zorgen wij ervoor dat de gehele sprint zal worden nageleefd.

## Puntenverdeling

###### Ben Groeneveld

2 punten – Heeft veel werk gestoken in de website en toont veel initiatief, daarentegen probeert hij het te veel te perfectioneren.

###### Osman Altun

1 punt – Hij durft te weinig te zeggen binnen teamverband en blijkt daardoor soms niet te weten wat er gedaan moet worden. Hij doet daarentegen wel wat van hem gevraagd wordt

###### Remco La Brijn

2 punten – Ik ben veelal bezig geweest met onder andere de documentatie wat betekent dat ik wel veel gedaan heb, ik heb het daarentegen een beetje laten liggen op de kaartlezer.

# Retrospective Week 3

Door: Ben Groeneveld

## Tips en tops

###### Osman Altun

|  |  |
| --- | --- |
| * Levert resultaten op zodra hierom gevraagd wordt | * Communicatief minder vaardig |

###### Remco La Brijn

|  |  |
| --- | --- |
| * Toont initiatief in het in gang zetten van zaken en taken |  |

## De vragen

###### Wat was de velocity van de afgelopen sprint?

De afgelopen sprint is er te weinig uitgevoerd waardoor de velocity (4 punten in totaal) dusdanig te laag is.

###### Wat ging deze sprint goed?

RFID lezer werkt naar toebehoren

###### Wat kan de volgende sprint beter?

Geen uitstelgedrag maar direct aan het werk.

## Puntenverdeling

###### Ben Groeneveld

2 punten – Hij steekt veel tijd in het project. De tijdverdeling van zijn besteedde tijd kan echter beter.

###### Osman Altun

1 punt – Hij levert prima werk wanneer hier om gevraagd is. Communicatie kan echter beter.

###### Remco La Brijn

2 punten – Hij toont inzet en initiatief.

# Retrospective Week 3

Door: Remco La Brijn

## Tips en tops

###### Ben Groeneveld

|  |  |
| --- | --- |
| * Toont inzet | * Ook uitgesteld |

###### Osman Altun

|  |  |
| --- | --- |
| * Doet wat hem gevraagd wordt | * Te stil, te weinig eigen initiatief |

###### Remco La Brijn

|  |  |
| --- | --- |
| * Toont inzet | * Ook uitgesteld |

## De vragen

###### Wat was de velocity van de afgelopen sprint?

De afgelopen sprint is er te weinig uitgevoerd waardoor de velocity (4 punten in totaal) dusdanig te laag is.

###### Wat ging deze sprint goed?

RFID lezer werkt naar toebehoren

###### Wat kan de volgende sprint beter?

Geen uitstelgedrag maar direct aan het werk.

## Puntenverdeling

###### Ben Groeneveld

2 punten – Toont inzet maar stelt gedeeltelijk uit.

###### Osman Altun

1 punt – Horen we te weinig van om een goede beoordeling te geven, daarentegen aangezien bij ons allemaal te weinig is uitgevoerd 1 punt.

###### Remco La Brijn

2 punten – Toont inzet maar stelt gedeeltelijk uit.

# Retrospective Week 4

Door: Ben Groeneveld

## Tips en tops

###### Osman Altun

|  |  |
| --- | --- |
| * Doet goed zijn werk | * Vraagt niet snel om hulp |

###### Remco La Brijn

|  |  |
| --- | --- |
| * Communiceert voldoende | * Zijn taalgebruik en uitstraling mag minder ‘uitgesproken’ |

## De vragen

###### Wat was de velocity van de afgelopen sprint?

Deze sprint zijn er 27 punten behaald.

###### Wat ging deze sprint goed?

Het verdelen van de taken en het opleveren van resultaten.

###### Wat kan de volgende sprint beter?

Eerder en meer met elkaar communiceren en wanneer nodig hulp vragen.

## Puntenverdeling

###### Ben Groeneveld

2 punten – Hij heeft hard gewerkt aan de GUI, dit valt te zien aan het resultaat.

###### Osman Altun

1 punt – Levert goed werk op, echter vraagt hij niet snel om hulp of advies wanneer dit nodig is.

###### Remco La Brijn

2 punten – Heeft goed werk geleverd. Hij heeft echter een zeer uitgesproken mening

# Retrospective Week 4

Door: Remco La Brijn

## Tips en tops

###### Ben Groeneveld

|  |  |
| --- | --- |
| * Goed bezig met wat hij moet doen | * Vraagt niet echt snel om hulp |

###### Osman Altun

|  |  |
| --- | --- |
| * Gedaan wat hij moest doen | * De laatste avond |

###### Remco La Brijn

|  |  |
| --- | --- |
| * Goed achter iedereen aangezeten zodat zij deden wat zij moesten doen. | * Als ik klaar ben misschien toch even wat meer te helpen bij andere projectstukken |

## De vragen

###### Wat was de velocity van de afgelopen sprint?

~27 punten in de afgelopen week afgekregen.

###### Wat ging deze sprint goed?

Er is wel veel afgekomen en er is goed gewerkt.

###### Wat kan de volgende sprint beter?

Toch iets minder uitstel bij sommige teamleden en indien nodig om hulp vragen, hierdoor zullen er effectievere sprints ontstaan.

## Puntenverdeling

###### Ben Groeneveld

2 punten – interface is opzich al gewoon af dus 2 punten.

###### Osman Altun

1 punt – mag toch iets meer zeggen en niet te lang wachten met uitvoeren. Daarentegen goed gewerkt.

###### Remco La Brijn

2 punten – alles op tijd af en gedaan wat hem gevraagd werd.

***Retrospectief 2***

Naam: Osman Altun

Studentnummer: 0914026

*Pro’s en con’s*

In vergelijking met de afgelopen sprint, is deze beter verlopen. Remco vroeg soms hoe het zat met de printer, waar ik mee bezig was. Ben is bezig geweest met de interface. Ik heb daarnaast de printer werkend kunnen krijgen.

*Vragen*

We hebben deze sprint 27 punten kunnen behalen. Vorige week was dit 19.

We hebben deze sprint veel taken kunnen afmaken.

*Punten*

Ben: Heeft aan de interface zitten werken (2)

Remco: Remco heeft zitten solderen en is nog bezig geweest met de RFID (1)

Osman: Heeft aan de printer zitten werken (2)

De takenverdeling was goed deze sprint en ik denk dat iedereen even hard heeft gewerkt. Remco heeft zitten solderen en dat lijkt me iets wat minder werk dan aan de interface werken of aan de printer werken.